项目章程

* **项目名称**

轻心旅客

* **项目经理**

李佳伟

* **项目背景**

每到节假日就有大量的游客选择出行，并且精心准备自己的游程。

结合各种信息渠道为游客或在外出差的人们提供信息。

通过广告和游程推荐的方式获得利润。

* **项目目标**

建设并运营一个链接各方旅客所需信息的平台，为所有旅客提供信息及线下服务。

* **项目范围**
  + 信息支持：机票车票，有效旅程信息，商家信息；
  + 旅客浏览：游程安排及制定、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：信息审核、广告管理、推荐管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**